Plan de Passation des Marchés

## Généralités

1. 	Information sur le projet:

Pays: République de Guinée

Emprunteur : Gouvernement

Nom du Projet : Projet de Gestion Côtière et Marine de la Biodiversité (PGCMB)

Numéro du Don : GEF TF 056981

Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2.	Date d'approbation du plan de passation de marché :

Original :

Révision : 13 avril 2011

Révision : 22 juin 2011

Révision : 02 décembre 2011

Révision : 7 mai 2012

Révision : 12 mars 2013

3.	Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : Non disponible

4.	Période couverte par le Plan de passation de marchés : du :   Janvier – Décembre 2013

II.	 Fournitures, Travaux et Services Assimilés

- Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s’applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l’Unité de Gestion du Projet]

|  | Méthode de Passation des Marchés | Seuils d’Examen Préalable | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AOI (Fournitures) | ≥200.000 USD | Examen préalable de tout le processus |
| 2. | AON (Fournitures) | < 200.000USD | Pour tous ces marches le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à postériori |
| 3. | Consultation de Fournisseurs | ≤50.000 USD | Pour tous ces marches le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revu à postériori |
| 4. | AOI (Travaux) | ≥200.000 USD | Examen préalable de tout le processus Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à posteriori |
| 5. | AON (Travaux) | < 200.000 USD |  |
| 6. | Demande de Cotations(Travaux) | < 50.000 USD |  |
| 7. | Entente directe | Tout montant | Examen préalable de tout le processus |

- Préqualification : Non applicable

- Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : les travaux de réalisation des microprojets (centres et postes de santé, école, piste rurales, etc.) s’exécutent au niveau des Communes Rurales  (CR).

- Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de marchés : Travaux exécutés au niveau local selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés Communautaires.

5.	Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non applicable

6.	Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Fournitures

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Description du Contrat | Montant estimatif (en milliers $US) | Méthode de sélection | Pré-qualification (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori) | Date prévue pour l’ouverture des offres | Commentaires |
|  | Composante 1b2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Choix d’un prestataire pour l’édition de 1000 exemplaires et 500 CD de boîte à outils | 12,2 | CF | non | non | postériori | 11/09/2013 | La boite à outils en cours d’élaboration, la période lancement non échue |
|  | Composante 2a1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Achat de deux (2) vedettes pour la gestion des Aires Marines Protégées (AMP) | 198 | AON | non | non | postériori | 15/02/2012 | Activité réalisée |
| 3 | Achat de 4 GPS (2 à Tristao, 2 a Kapacthez et 1 à la CNC) et trois radios Haute fréquence (Tristao, Kapactkez et la coordination à Conakry | 18 | CF | non | non | postériori | 04/11/2011 | Activité réalisée |
| 4 | Fourniture et installation de 3 Kits solaires en faveur de la Base vie, de l’ODGBAP et de l’ERA de Boké | 45 | CF | non | non | postériori | 08/07/2008 | Activité réalisée |
| 5 | Achat des 15 motos destinées aux Chefs de Cantonnement Forestiers (CCF), Agents de Développement Local (ADL), charge de conservation…. | 75 | AON | non | non | postériori | 16/08/2011 | Activité réalisée. |
| 6 | Achat d'une Pick-up double Cabines pour la sensibilisation et éducation environnementale | 35 | CF | non | non | postériori | 21/06/2011 | Activité réalisée |
| 7 | Achat de 2 kits complets de sensibilisation (2 écrans mobiles, 2 vidéos projecteurs et deux dictaphones) pour la sensibilisation en éducation environnementale | 7 | CF | non | non | postériori | 06/07/2012 | Activité réalisée |
| 8 | Achat de dix (10) vélos pour les postes avances de surveillance et les membres des CVS | 1,6 | CF | non | non | postériori | 25/03/2013 | Dossier en préparation |
| 9 | Acquisition de matériel informatique dont 6 ordinateurs portables, 5 ordinateurs fixes, 5 imprimantes et 2 appareils photos pour le service en charge des Aires Marines Protégées (AMP) | 20 | CF | non | non | postériori | 27/12/2011 | Activité réalisée |
| 10 | Acquisition de matériels informatiques dont 2 ordinateurs fixes et deux imprimantes performantes pour la gestion de la base de données | 16 | CF | non | non | postériori | 27/06/2012 | Activité réalisée |
| 11 | Fourniture et installation d’un Kit solaire à Kapactkez | 15 | CF | non | non | postériori | 10/08/2012 | Activité réalisée |
| 12 | Achat des mobiliers de bureau en faveur des trois postes de surveillance de Tristao et Alcatraz | 22,2 | CF | non | non | postériori | 07/01/2013 | Activité réalisée |
|  | Composante 2b1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Achat des équipements informatiques (deux ordinateurs fixes et une imprimante) et des mobiliers de bureau pour la Base vie de Katfoura (Tristao) | 18 | CF | non | non | postériori | 28/06/2013 | Spécifications techniques disponibles. Activité liée à l'achèvement de la Base de Katfoura |
| 14 | Achat de trois (3) kits solaires pour les trois postes de surveillance | 45 | CF | non | non | postériori | 22/04/2013 | Dossier de demande de cotation en préparation |
| 15 | Achat de matériel de communication (3 Radio VHF) pour les postes de surveillance | 15 | CF | non | non | postériori | 12/04/2013 | Dossier de demande de cotation en préparation |
|  | Composante 3b1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prestation de Service pour la duplication de 1500 cassettes radio et 1500 copies dures des documents juridiques traduits concernant l'utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité | 25,1 | CF | non | non | postériori | 20/01/2012 | Activité réalisée |
|  | Composante 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Achat d’un (1) photocopieur grand modèle en faveur de la CNC | 10 | CF | non | non | postériori | 21/12/2011 | Activité réalisée |
| 18 | Achat d’un groupe électrogène de 50 KW en faveur de la CNC | 40 | CF | non | non | postériori | 26/05/2011 | Activité réalisée |
| 19 | Acquisition de 6 ordinateurs portables et deux appareils photo numériques en faveurs des cadres de la CNC, de l’ERA de Boké et de la DND/DNDL | 11,2 | CF | non | non | postériori | 27/12/2011 | Activité réalisée |
| 20 | Acquisition de matériel informatique (deux serveurs pour la base de données de SE, 2 imprimantes, 2 onduleurs, 2 régulateurs de tension et 2 multiprises), deux ordinateurs portables et deux onduleurs pour les gestionnaires de BD du COSIE | 22 | CF | non | non | postériori | 24/09/2012 | Activité réalisée |
| 21 | Achat d’une senne tournante pour l’inventaire hychiologique | 5 | CF | non | non | postériori | 24/09/2012 | Activité réalisée |
| 22 | Achat de pneumatiques pour 25 motos | 2 | CF | non | non | postériori | 20/06/2012 | Activité réalisée |
| 23 | Achat de nouveaux Fauteuils pour les cadres de la CNC et de la DND | 3 | CF | non | non | postériori | 10/08/2012 | Activité réalisée |

CF : Consultation Fournisseurs

AON : Appel d’Offres National

Montant total prévisionnel	730.300 $US

Travaux

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Description du Contrat | Montant estimatif (en milliers $US) | Méthode de sélection | Pré-qualification (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori) | Date prévue pour la soumission des propositions | Commentaires |
| 1 | Achèvement de la base vie de Katfoura (Tristao) | 6 | CF | non | non | postériori | 22/04/2013 | Dossier Cotation en cours de préparation |
| 2 | Construction de trois (3) postes de surveillance de Tristao /Alcatraz | 45 | CF | non | non | postériori | 22/05/2012 | Activité réalisée |

CF : Consultation de Fournisseurs

AON : Appel d’Offres National

Montant total prévisionnel	51 000 $US

III.Sélection de Consultants

- Seuil d’examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

|  | Méthode de sélection | Seuil d’examen préalable | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Méthodes compétitives (Firmes) | ≥100,000 $US | Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d’évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l’IDA pour avis de non objection |
| 2 | Méthodes compétitives (Firmes) | ≤ 100.000USD | Revue préalable du premier contrat et Pour tous les autres marchés les TDR doivent être transmis à l’IDA et conserver les documents pour avis de non objection |
| 3. | Consultants individuels | ≤50,000 $US | Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l’IDA et conserver les documents pour avis de non objection |
| 4. | Entente directe (Firmes) | Tout montant | Tout montant |

- Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants (Firmes) pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 100,000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.	Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Non applicable

4.	Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

Consultants

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Description du contrat | Montant estimatif (en milliers $US) | Méthode de sélection | Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori) | Date prévue pour la soumission des propositions | Commentaires |
|  | Compostante 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de la dynamique foncière et les conflits dans la zone de Tristao | 8,5 | SCI | postériori | 13/02/2012 | Activité réalisée |
|  | Composante 1b2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une boite à outils transposables créer, gérer et suivre des AMP, développées et vulgarisée | 40 | SCI | postériori | 27/03/2013 | TDR en cours d’élaboration |
| 3 | Recrutement d’un Cabinet/Bureau pour la formation de six conservateurs en suivi écologique de la biodiversité des AMP | 10 | SQC | Postériori | 28/03/2013 | TDR en cours d’élaboration |
| 4 | Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l’Environnement en Etude Environnementale et Sociale (EIE) | 5 | SCI | postériori | 19/11/2011 | Activité réalisée |
| 5 | Recrutement du CERE pour la formation académique (Master, DESS) de cinq cadres du Ministère de l’Environnement en suivi environnemental | 30 | SED | Priori | 15/06/2012 | Activité démarrée en 2012 et prendra fin en 2013 |
| 6 | Convention avec l’OGUIDAP pour la formation théorique et pratique de 30 conservateurs en gestion participative des AP, dans le Niokolo Badiar | 30 | SED | Priori | 05/02/2013 | L’IDA a donné l’ANO sur les TDR, la formation sera organisée au courant du 1er trimestre de 2013 |
| 7 | Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l’Environnement en gestion des projets | 4,3 | SCI | postériori | 22/09/2011 | Activité réalisée |
| 8 | Sélection de SETYM pour la formation de trois cadres du COSIE en érosion côtière | 15 | SED | Priori | 27/07/2012 | Activité en cours de réalisation |
| 9 | Recrutement d’un Cabinet/Bureau pour la mise en place d’une base de données environnementale sur la zone côtière et formation des gestionnaires du système de COSIE | 43,6 | QC | postériori | 11/06/2013 | TDR en préparation |
| 10 | Recrutement d’un Cabinet pour la formation de trois cadres du COSIE en traitement des images satellitaires | 15 | QC | postériori | 22/01/2013 | TDR en préparation |
| 11 | Recrutement d’INRAP (Institut National pour la Recherche et d’Action Pédagogique) pour l’élaboration et vulgarisation d’un manuel d’éducation environnementale sur les AMP (étude, atelier et édition) | 49,8 | SED | Priori | 29/11/2011 | Activité réalisée |
|  | Composante 3b1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des bénéficiaires (élus, groupements ONG locales,…..) du FIL en maitrise d’ouvrage des microprojets (suivi, exécution, évaluation) | 10 | SCI | postériori | 12/04/2012 | Activité réalisée |
| 13 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration des référentiels techniques des microprojets pour les CR concernées | 18,5 | SCI | postériori | 14/09/2011 | Activité réalisée |
| 14 | Recrutement d’un consultant pour la formation des groupements bénéficiaires en gouvernance et suivi des microprojets | 10 | SCI | posteriori | 19/12/2011 | Activité réalisée |
| 15 | Recrutement d’un cabinet/ONG pour la formation des formateurs locaux sur la stratégie de vulgarisation proposée par Guinée Ecologie et pour la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation des documents juridiques traduits concernant l’utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité | 24 | QC | posteriori | 21/11/2012 | Activité réalisée |
| 16 | Recrutement d’un consultant individuel pour l’appui à la création et l’opérationnalisation de cadre de concertation inter communautaire sur la gestion des ressources naturelles | 10 | SCI | postériori | 15/04/2013 | TDR en préparation |
|  | Composante 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Renouvellement du contrat avec PriceWaterHousse pour l’Audit des comptes financiers du PGCMB | 30 | SED | priori | 30/11/2012 | Contrat en cours d’exécution |
| 18 | Recrutement d’un Consultant National pour la rédaction du rapport d’achèvement du PGCMB | 20 | SCI | postériori | 09/04/2013 | TDR à élaborer |
| 19 | Recrutement d’un consultant pour l’organisation d’un atelier bilan annuel (local et régional) | 4,5 | SCI | postériori | 09/12/2013 | TDR en préparation |
| 20 | Renforcement des capacités : formation de l’équipe de la CNC et des ERA en Passation de Marches et Plan d’action pour la réinstallation et technique de traitement de données | 60 | SED | Priori | 11/04/2013 | TDR en préparation |
| 21 | Recrutement d’un consultant pour la préparation des documents du comité de pilotage et la rédaction des TDR de certaines activités | 5 | SCI | posteriori | 29/11/2011 | Activité réalisée |
| 22 | Recrutement d’un Consultant individuel pour la réalisation de l’enquête sur la perception de l’impact du PGCMB auprès des bénéficiaires | 15 | SCI | posteriori | 10/08/2012 | Activité réalisée |
| 23 | Recrutement d’un Cabinet/Bureau d’étude pour la revue à mi-parcours/rédaction du rapport national d’évaluation à mi-parcours du PGCMB | 70 | QC | posteriori | 15/08/2012 | Activité réalisée |
| 24 | Recrutement d’un Consultant pour l’actualisation du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) | 7 | SCI | posteriori | 20/08/2012 | Activité en cours de réalisation |
| 25 | Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration du cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) incluant un Cadre Fonctionnel | 15 | SCI | posteriori | 20/08/2012 | Activité réalisée |
| 26 | Signature d’un protocole de collaboration entre la CNC et les radios rurales et communautaires de la zone côtière | 12 | SED | priori | 14/05/2013 | Projet de convention soumis à l’IDA pour ANO |
| 27 | Recrutement d’un Consultant pour l’identification/élaboration de conventions, ententes, règles et chartes locales de gestion durable des ressources naturelles | 20 | SCI | postériori | 27/03/2013 | TDR en préparation |
| 28 | Recrutement d’INRAP (Institut National pour la Recherche et d’Action Pédagogique) pour la production des outils didactiques et de supports pédagogiques pour l’éducation environnementale, la formation des enseignants et procédera à un suivi-évaluation de l’expérimentation des outils les écoles primaires pilotes des 11 CR. | 35,8 | SED | Priori | 19/03/2013 | Projet de convention en préparation |
| 29 | Recrutement d’un cabinet pour le levé topographique des sites des microprojets (maraichage, reboisement et mise en défend) dans les CR couvertes par le Projet | 35 | QC | postériori | 25/04/2013 | TDR en préparation |
| 30 | Evaluation du système d’information et de suivi existant au niveau du Ministère en charge de l’environnement afin d’envisager des améliorations si nécessaires | 6 | SCI | postériori | 22/03/2013 | TDR en préparation |
| 31 | Recrutement d’un consultant pour la formation des groupements en esprit d’entreprenariat et la capacité de négociation avec les partenaires du développement local. | 15 | SCI | postériori | 22/03/2013 | TDR en préparation |
| 32 | Recrutement d’un Consultant National pour l’évaluation des changements induits par les microprojets de gestion de ressources naturelles et activités de génératrice de revenues | 10 | SCI | postériori | 06/05/2013 | TDR en préparation |
| 33 | Recrutement d’un Cabinet pour l’élaboration des cartes des zones sensibles et le profil environnemental dans 11 CR | 45 | QC | postériori | 23/08/2013 | TDR en préparation |
| 34 | Recrutement d’un Consultant Formateur pour la formation de 16 cadres du Ministère de l’Environnement en PGES et suivi-évaluation | 25 | SCI | postériori | 20/03/2012 | TDR en préparation |

Montant total prévisionnel	754.000 $US

SED : Sélection par Entente Directe

SCI : Sélection de consultant individuel

QC : Qualification de consultant

# Text boxes

76361